## Slide 1: 软件测试实用教程 ——方法与实践
PartI 软件测试概述—软件开发模型

## Slide 2: 测试过程管理（补充）
内容提要
  了解常见的软件开发模型
  理解瀑布模型的内涵及优缺点

## Slide 3: 演员是不是电影的全部？

## Slide 4: 软件开发模型概述
软件从无到有需要哪些角色做哪些工作呢？
  开发、测试、产品、PM……
什么是开发模型？
  软件开发模型是软件开发的全部过程、活动、任务和管理的结构框架。它给出了软件开发活动各阶段之间的关系

## Slide 5: 软件开发模型常见类型
开发模型的常见类型？
边做边改模型
瀑布模型
增量模型
演化模型
快速原型模型
喷泉模型
RAD模型
智能模型
WINWIN模型
XP模型
原型实现模型
并发开发模型
基于构件的开发模型

## Slide 6: 软件开发生命周期模型
大爆炸模式
  优点：思路简单， 通常可能是开发者的“突发奇想”
  缺点：开发过程是非工程化的，随意性大，结果不可预知
  测试：开发任务完成后，修复较困难
Notes: 第一种典型模型 大爆炸模型 说道爆炸，大家可以联想到宇宙大爆炸的场景，这会产生两种结果，也许很好，也许很差，出来的东西什么都不是，完全是拍脑袋拍出来的，没有规划，想到哪里做到哪里
一般不需要测试，即便是由测试也是在发布前进行测试，测试出来的东西不一定修改……

## Slide 7: 软件开发生命周期模型
边写边改模式
  优点：简单考虑到了软件的需求，产品周期短
  缺点：没有计划和文档的编制
  测试工作： 由于新的版本不断产生，测试工作长期循环
Notes: 先由粗略的想法，然后写代码的过程中修改，
在这个过程中的测试工作，也许一个旧版本还没有测试完成，新版本就又出来了，
如果你是开发人员，将来尽量避免这中模式。如果你是测试人员，将来也要尽力帮助团队去规范这种模式，那怎么规范呢？我们先来学习后面的开发模式

## Slide 8: 瀑布模型
1970
温斯顿•罗伊斯
（Winston Royce）
80年代早期
需求分析
概要设计
详细设计
编码
测试
上线运行及维护
（需求说明书）
（系统设计书）
（程序设计书）
（程序清单）
（测试报告）
（维护报告，
改进的系统）
Notes: 概要设计就是设计软件的结构，包括组成模块，模块的层次结构，模块的调用关系，每个模块的功能等等。同时，还要设计该项目的应用系统的总体数据结构和数据库结构，即应用系统要存储什么数据，这些数据是什么样的结构，它们之间有什么关系。
详细设计阶段就是为每个模块完成的功能进行具体的描述，要把功能描述转变为精确的、结构化的过程描述。
概要设计阶段通常得到软件结构图 ， 详细设计阶段常用的描述方式有：流程图、N-S图、PAD图、伪代码等 。

## Slide 9: 瀑布模型优点
如同瀑布流水，逐级下落——样式
将软件生存周期各活动规定为依线性顺序联接的若干阶段的模型
易理解，阶段明显，强调需求分析，明确测试阶段，提供了一套模板
文档驱动

## Slide 10: 瀑布模型缺点
线性严格——成果晚出——风险大
阶段固定——反复&迭代不适合——灵活性差
单次需求——需求变更多——适应性差
测试滞后——缺陷晚查——代价大

## Slide 11: 瀑布模型适合场景
功能、性能明确完整
需求固定，无重大变动
操作系统
数据库管理系统

## Slide 12: 软件开发生命周期模型—螺旋模型
结合快速原型法和迭代模型

## Slide 13
  每一螺旋（开发阶段）包括5个步骤：
  优点：严格的全过程风险管理；强调各开发阶段的质量；提供机会评估项目是否有价值继续下去。(发现问题早)
确定下阶段方法
计划下一阶段
本阶段的开发和测试
评估方案，解决风险
确定目标，选择方案
软件开发生命周期模型—螺旋模型
Notes: 限制条件:
适应于内部的大规模软件开发:螺旋模型强调风险分析,许多客户都无法接受和相信这种分析因此
适合于大规模软件项目(执行风险分析将大大影响项目的利润,进行风险分析就毫无意义)
软件开发人员应该擅长寻找可能的风险,准确地分析风险,否则将会带来更大的风险
优点:
设计上的灵活性,可以在项目的各个阶段进行变更.
以小的分段来构建大型系统,使成本计算变得简单容易
客户始终参为保证了项目不偏离正确方向以及项目的可控性
客户始终掌握项目的最新信息,从而他或她能够和管理层有效地交互.
客户认可这种公司内部的开发方式带来的良好的沟通和高质量的产品.
缺点:
很难让用户确信这种演化方法的结果是可以控制的.建设周期长,而软件技术发展比较快,所以经常出现软件开发完毕后,和当前的技术水平有了较大的差距,无法满足当前用户需求.
核心:
在于您不需要在刚开始的时候就把所有事情都定义的清清楚楚.在定义最重要的功能时,去实现它,然后听取客户的意见,之后再进入到下一个阶段.如此不断轮回重复,直到得到您满意的最终产品

## Slide 14: 软件开发模型—敏捷模型
我们一直在实践中探寻更好的软件开发方法， 身体力行的同时也帮助他人。由此我们建立了如下价值观：
个体和互动 高于 流程和工具 可用的软件 高于 详尽的文档 客户协作 高于 合同谈判 响应变化 胜过 遵循计划
也就是说，虽然后半部分的条目也具有其价值 但我们更看重前半部分的条目
敏捷宣言
Notes: http://agilemanifesto.org/iso/zhchs/manifesto.html
敏捷开发团队人数通常是
7 到 12 人，两个星期
scrum四个会议：计划会议，每日例会，评审会，反思会

## Slide 15: 软件开发生命周期模型
敏捷开发模型
  敏捷开发以用户的需求进化为核心，采用迭代、循序渐进的方法进行软件开发
  在敏捷开发中，软件项目在构建初期被切分成多个子项目，各个子项目的成果都经过测试，具备可视、可集成和可运行使用的特征

## Slide 16: 内容总结
软件开发模型
  大爆炸模型
  边写边改模型
  瀑布模型
  螺旋模型
  敏捷开发模型

## Slide 17
Question